## Slide 1
Epp论文助手
AI赋能的全能论文研读助手
BUAASCSE
日期：05-16
汇报：李雨萌
EPP 小组

## Slide 2
PART 02 本周工作
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 03 后续计划
PART 01 整体情况

## Slide 3
整体情况
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
整体进度
BUAASCSE
BUAASCSE
项目整体情况
根据alpha版评审意见对后续工作进行部署
  展示页面美化
  文献推荐和举报审核功能实现
  细节问题修正
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 5
整体进度
BUAASCSE
BUAASCSE
项目整体情况
调整了开发人员的工作安排
  增加前端开发人员数量，将每个页面的优化工作分配给不同的负责人
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 6
本周工作
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 7
个人中心（黄一轩）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
页面美化
  调整导航栏样式
  优化表格展示
  增加一些交互提示（删除、排序等）提升用户交互体验
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 8
个人中心（黄一轩）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
文献研读历史
  增加文献类型的区分
  修复前后端一些逻辑接口，更符合操作逻辑
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 9
举报审核（李雨萌+陈俊华）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
举报信息管理
  分为已处理和未处理
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 10
举报审核（李雨萌+陈俊华）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
举报信息管理
  分为已处理和未处理
  管理员对举报信息进行回复
  对违规评论进行删除
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 11
文献管理（李雨萌+陈俊华）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
管理端文献管理
  优化了展示页面
  完成分页功能
  解决了后端响应慢的问题
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 12
管理端后端接口（陈俊华）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
增加统计数据接口，丰富管理端信息展示
  增加获取用户概述接口
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 13
用户端生成综述报告（金楷茗、周靖宇、杨博文）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
将生成综述报告改为异步操作
  不影响其他操作
  不会因为浏览器超时导致请求失败
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 14
用户端生成综述报告（金楷茗、周靖宇、杨博文）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
论文研读添加清空历史对话按钮
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 15
用户端生成综述报告（金楷茗、周靖宇、杨博文）
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 接口设计
论文卡片添加论文所属子领域
检索结果页面加入搜索框
Notes: 我们的新增需求主要是以下三个方向。
过去三个库只在后台数据库中能看见，各类用户均只能看到推荐的特定内容，看不到整个库的全貌。
成果包含论文、专利和科研项目，也相当于是对过去只是论文的扩展。成果推荐中根据具体情况引入AI模型。
第三点的机制我们在后续开发中也会参考chatGPT。

## Slide 16
后续计划
PART 03
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 17
下周任务
BUAASCSE
BUAASCSE
PLAN 下周任务
用户端页面美化
  丰富首页展示（李雨萌，周靖宇）
  论文上传页面美化（李雨萌，陈俊华）
  论文研读页面美化（金楷茗，周靖宇）
  对话式检索页面美化（金楷茗，周靖宇）
  论文详情页面美化（金楷茗，杨博文)
论文推荐功能完善
  在首页增加论文推荐（周靖宇，李雨萌）

## Slide 18
下周任务
BUAASCSE
BUAASCSE
PLAN 下周任务
管理端功能完善
  完善评论删除功能（陈俊华，李雨萌）
  完善用户信息修改与删除功能（陈俊华，李雨萌）
  完善文献删除功能（陈俊华，李雨萌）
对系统所有功能进行初步测试
  管理端功能测试
  用户端功能测试
设计文档同步
  伴随功能实现，设计文档同步更新 （All）

## Slide 19
END
BUAASCSE
BUAASCSE
感 谢 观 看!
日期：05-16
汇报：李雨萌
EPP 小组

## Slide 20
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE